|  |
| --- |
| **1、项目基本信息** |
| **项目名称：** | 北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程 |
| **建设地点：** | 北辰区宜兴埠镇  |
| **工程性质：** | 雨水管道改造 |
| **概算批复资金：** | 299.99万元 |
| **资金来源：** | 区财政 |
| **开工日期：** | 2020年10月29日 |
| **计划完工日期：** | 2020年12月31日 |
| **项目主管部门：** | 北辰区水务局 |
| **主要建设内容：** |  拟建d300mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）（收水支管）323m，d600mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）38m，破除恢复现状检查井32座，平箅式单箅收水井60座，d600mm砖砌管堵2个，破除并恢复沥青路面，1880.05m²，疏通d1200mm管道1050m，清淤量，791.28m3。 |
| **2、项目审批信息** |
| **审批类别** | **审批文号** | **批复时间** | **批复单位** |
| **立项审批** | **津辰审投[2020]26号** | **2020年2月12日** | **北辰区审批局** |
| **初步设计审批** | **津北辰发改投资[2020]42号** | **2020年5月15日** | **北辰区发改委** |
| **3、质量安全管理信息** |
| **工程质量监督机构** | **联系方式** | **处罚情况** |
| **天津市北辰区水务局** | **26390929** | **无** |
| **工程安全监督机构** | **联系方式** | **处罚情况** |
| **天津市北辰区水务局** | **26390929** | **无** |

|  |
| --- |
| **4、招标投标信息** |
| **招标类别** | **招标事项** | **招标方式** | **中标单位** | **合同签订时间** |
| 施工 | 北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程 | 公开招标 | 天津市市政工程实业公司 | 2020.9.15 |
| 监理 | 北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程 | 公开招标 | 天津华地公用工程建设监理有限公司 | 2020.10.12 |
| 设计 | 北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程 | 公开招标 | 天津城建设计院有限公司 | 2020.1.15 |
| **5、资金管理信息** |
| **项目资金筹措及到位情况** | **已到位** |
| **工程款支付情况** | **0** |
| **资金概预算执行情况** | **0** |
| **6、参建单位信息** |
| **建设单位** | **项目法人代表** | **技术负责人** | **单位主要负责人** |
| **天津市北辰区水务工程建设服务中心**  | **刘家乐** | **周志英** | **孙宝起** |
| **设计单位** | **单位资质情况** | **标段** | **项目负责人** | **单位主要负责人** |
| **天津城建设计院有限公司** | **市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；公路行业（公路、特大桥梁）专业甲级；公路行业（交通工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级** |  | **武文龙** | **韩振勇** |
| **监理单位** | **单位资质情况** | **标段** | **总监理工程师** | **单位主要负责人** |
| **天津华地公用工程建设监理有限公司** | **工程监理综合资质** |  | **马良** | **娄占华** |
| **施工单位** | **单位资质情况** | **标段** | **项目负责人** | **单位主要负责人** |
| **天津市市政工程实业公司** | **市政公用工程施工总承包贰级** |  | **贾志刚** | **周建琨** |
| **项目管理机构** | **工作职责** | **主要管理制度** |
| 北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程项目部 | **负责工程全过程的建设管理，做好工程各类验收；负责文明施工、安全生产、环境保护、水土保持工作。** | **质量管理制度、安全管理制度、合同管理制度、工程档案管理制度等** |
| **7、工程形象进度** |
| **第一季度** |  |
| **第二季度** |  |
| **第三季度** |  |
| **第四季度** | 管道工程完成100%，收水井完成100% |