佳荣里街燕宇艺术家园老旧小区改造

中央直达资金使用情况

根据《天津市北辰区财政局关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造补助资金的通知》（津辰财基指[2025]31号）和《津辰财基指[2025]50号 -天津市北辰区财政局关于调整老旧小区改造项目中央资金预算的通知》（津财基指[2025]50号），我街2025年中央财政城镇保障性安居工程用于老旧小区改造项目补助资金共计为678万元，用于燕宇艺术家园老旧小区改造。截至2025年12月31日，我街已支付该项目设计、测绘等相关费用678万元，2025年我街将切实加快预算执行进度，确保财政资金安全有效。

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处

2026年1月13日