农村黑臭水体排查和治理情况的公示

按照农村黑臭水体治理工作有关要求，我区共发现农村黑臭水体 31个，其中纳入国家监管清单农村黑臭水体22个，纳入省监管清单9个。

截至2024年4月，我区组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理，累计完成国家监管清单水体19个，完成省监管清单水体9个。现将有关情况予以公示，接受公众监督。

公示期限：15个自然日

监督举报电话：26392018-7711

农村黑臭水体治理情况

| 序号 | 区 | 镇 | 行政村 | 水体 名称 | 水体 类型 | 涉及的自然村 | 水域 面积： 平方米 | 黑臭段地理位置信息 | 监管 级别 | 黑臭 成因 | 完成治理时间 | 治理后 水体 是否 常年有水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起点 名称 | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 名称 | 终点 经度 | 终点 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 | 线河一村新村排水沟 | 沟渠 | 线河一村 | 5000 | 线河新村 | 116.965183 | 39.187089 | 津霸线 | 116.956523 | 39.183782 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 2 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 线河二村 | 线河南排干、线河南排干大坑 | 沟渠 | 线河一村 线河二村 | 15000 | 窑坑西 | 116.946962 | 39.173678 | 卫河 | 116.973483 | 39.188823 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 3 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 线河二村 | 王庆坨排干 | 沟渠 | 线河一村 线河二村 | 10900 | 津霸线 | 116.943364 | 39.175672 | 红叶家具 | 116.957944 | 39.168562 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 4 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村窑坑 | 塘 | 双口一村 | 68752 | 窑坑西 | 117.043472 | 39.246283 | 窑坑东 | 117.051581 | 39.247361 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 5 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村高干渠 | 沟渠 | 双口一村 | 7500 | 北大道 | 117.024981 | 39.243091 | 津永公路 | 117.030622 | 39.248432 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 否 |
| 6 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村二队大坑 | 塘 | 双口一村 | 3146 | 大坑东 | 117.027304 | 39.244425 | 高干渠 | 117.026143 | 39.244366 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 7 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村幸福渠 | 沟渠 | 双口二村 | 5000 | 高干渠 | 117.030621 | 39.248432 | 窑坑东 | 117.043471 | 39.246281 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 8 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村东桥坑 | 塘 | 双口二村 | 9406 | 大坑西 | 117.043083 | 39.240804 | 大坑东 | 117.044262 | 39.240983 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 9 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村新颜渠 | 沟渠 | 双口二村 | 7500 | 高铁 | 117.042895 | 39.236944 | 卫河 | 117.050205 | 39.225455 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 10 | 北辰区 | 双口镇 | 双口三村 | 双口三村长浩大坑 | 塘 | 双口三村 | 8391 | 长浩 | 117.032874 | 39.236957 | 长浩 | 117.032870 | 39.236957 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 11 | 北辰区 | 双口镇 | 安光村 | 安光村村西北沟渠、坑 | 塘 | 安光村 | 3000 | 高速 | 116.991856 | 39.224131 | 高速 | 116.991855 | 39.224131 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 12 | 北辰区 | 双口镇 | 上河头村 | 上河头村南排水沟 | 沟渠 | 上河头村 | 5000 | 中河头 | 117.011037 | 39.188843 | 东支渠 | 117.004501 | 39.187953 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 13 | 北辰区 | 双口镇 | 下河头村 | 下河头村南村内排水沟 | 沟渠 | 下河头村 | 4000 | 黑马 | 117.017763 | 39.193965 | 青光 | 117.018752 | 39.191488 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 14 | 北辰区 | 西堤头镇 | 刘快庄村 | 刘快庄村新河 | 沟渠 | 刘快庄村 | 4970 | 新兴路永川小区口 | 117.351204 | 39.249321 | 新杨北公路 | 117.349026 | 39.245432 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 15 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村围河、南沟 | 沟渠 | 芦新河村 | 14220 | 幸福西路与芦新河路交口 | 117.313213 | 39.270670 | 幸福东路与芦新河路交口 | 117.331774 | 39.274341 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 16 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村村北沟 | 沟渠 | 芦新河村 | 8000 | 村后道西侧 | 117.305875 | 39.275803 | 村后道与杨北公路交口 | 117.321743 | 39.281949 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 17 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村新河 | 沟渠 | 芦新河村 | 34000 | 村后道与杨北公路交口 | 117.323138 | 39.281816 | 新杨北公路 | 117.346129 | 39.260569 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 18 | 北辰区 | 西堤头镇 | 工业区 | 华康北道沟 | 沟渠 | 工业区 | 3300 | 华康北道与杨北公路交口 | 117.344906 | 39.272547 | 华康北道与福康路交口 | 117.341881 | 39.270969 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 否 |
| 19 | 北辰区 | 双街镇 | 汉沟 | 汉沟五支渠 | 沟渠 | 汉沟村 | 5400 | 汉沟村啤酒厂东南20米 | 117.063662 | 39.180948 | 汉沟村五支渠 | 117.064588 | 39.175708 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 20 | 北辰区 | 双口镇 | 线河二村 | 线河二村津霸公路边沟 | 沟渠 | 线河二村 | 1000 | 猪场 | 116.952052 | 39.180225 | 线河二村村委会 | 116.953542 | 39.180764 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 21 | 北辰区 | 双口镇 | 双口三村 | 双口三村四眼井 | 塘 | 双口三村 | 1030 | 双口三村 | 117.031062 | 39.238875 | 双口三村 | 117.031060 | 39.238873 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 22 | 北辰区 | 双口镇 | 双口三村 | 双口三村大胡同南坑 | 塘 | 双口三村 | 968 | 大胡同 | 117.031589 | 39.235554 | 大胡同 | 117.031581 | 39.235554 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 23 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村村北坑 | 坑 | 芦新河村 | 1367 | 村西北 | 117.307260 | 39.274914 | 村西北 | 117.307260 | 39.274914 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2021年 | 是 |
| 24 | 北辰区 | 西堤头镇 | 辛侯庄 | 辛侯庄村村西排干渠 | 沟渠 | 辛侯庄村 | 3000 | 村小学西北侧 | 117.161934 | 39.193203 | 村西北路 | 117.162423 | 39.191418 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2022年 | 是 |
| 25 | 北辰区 | 青光镇 | 铁锅店村 | 铁锅店村北干渠 | 沟渠 | 铁锅店村村 | 2000 | 红光碧野新苑南 | 117.043496 | 39.172255 | 红光工业园东 | 117.043520 | 39.172114 | 省级 | 畜禽养殖污染（肉牛（15）） | 2023年 | 是 |
| 26 | 北辰区 | 青光镇 | 李房子村 | 村段中学东干渠 | 沟渠 | 李房子村 | 280 | 沿河小学西 | 117.061870 | 39.174172 | 坑塘南 | 117.061954 | 39.174009 | 省级 | 其他污染问题 | 2023年 | 是 |
| 27 | 北辰区 | 青光镇 | 李房子村 | 李房子村南养鱼池（村南中心街） | 坑塘 | 李房子村 | 3000 | 池塘东 | 117.073600 | 39.177014 | 池塘西 | 117.067371 | 39.170529 | 省级 | 其他污染问题 | 2023年 | 是 |
| 28 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村东桥东沟 | 沟渠 | 双口二村 | 1600 | 天津勇程建筑装饰工程有限公司北侧 | 117.050740 | 39.246618 | 双口二村村南 | 117.044820 | 39.239250 | 省级 | 农村生活污水污染 | 2023年 | 是 |
| 29 | 北辰区 | 双口镇 | 平安庄村 | 平安庄村南排干 | 沟渠 | 平安庄村 | 3900 | 双源连心路 | 117.041805 | 39.266749 | 村西中泓故道泵站 | 117.035175 | 39.265295 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 正在治理中 | 是 |
| 30 | 北辰区 | 双口镇 | 后丁庄村 | 后丁庄村东南坑 | 坑塘 | 后丁庄村 | 5312.44 | 村南 | 117.037380 | 39.279166 | 村南 | 117.037380 | 39.279166 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 正在治理中 | 是 |
| 31 | 北辰区 | 北仓镇 | 王秦庄村 | 津保高速南一号渠 | 沟渠 | 王秦庄村 | 3880 | 津保桥 | 117.084565 | 39.227398 | 村西大排干 | 117.094998 | 39.224770 | 国家级 | 农村生活污水污染 | 正在治理中 | 是 |